机密★启用前

四川省2017年4月高等教育自学考试

土木工程经济与项目管理  试卷

（课程代码   08458）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至3页，共3页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，3页至4页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分   选择题（共20分）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．建设项目可行性研究的主要内容包括

A．项目评估决策    						B．投资估算

C．机会研究    							D．能力规划

2．以4%年利率借款1000元，借期5年，以复利计算，5年后应支付的利息为

A．198.23元    							B．200.36元

C．216.65元    							D．250.38元

3．建设项目可行性研究论证的主要内容有

A．必要性论证    						B．技术可行性论证

C．经济有利性论证    					D．实施可能性论证

4．反映投资回收能力的指标是

A．销售收益   							B．资本比率

C．投资回收期   							D．投资收益率

5．建设项目的不确定性分析方法不包括

A．敏感分析   							B．盈亏平衡分析

C．本息介析    							D．风险分析

6．属于建筑企业生产特点的是

A．生产流动性    						B．产品的固定性

C．狭窄的社会性    						D．生产的可中断性

7．项目最主要特征是

A．明确性    							B．一次性

C．全面性    							D．整体陛

8．关于管理机构中直线模式特点叙述正确的是

A．适用于大型项目    					B．专业分工较强

C．机构中各职位都按直线排列    			D．人事关系不好协调

9．关于管理机构中矩阵模式特征叙述正确的是

A．矩阵模式每个结合部受双重领导

B．项目经理工作没有各职能部门支持

C．适用于中小型项目

D．不利于信息沟通

10．某项目规模小、专业性强、涉及的部门不多，应采用的项目管理机构模式是

A．直线模式    							B．矩阵模式

C．混合工程队模式    					D．部门控制模式

11．下列不属于分层抽样法的是

A．判断抽样法    						B．最佳抽样法

C．比例抽样法    						D．最低费用抽样法

12．工程任务来源预测属于

A．资源预测    							B．建筑市场预测

C．生产能力预测    						D．成本、利润预测

13．决策树法分析中，投标报价时预计项目的利润可达100万，中标的成功率为0.7。考虑到失标带来的损失额为10万元，发生概率为0.2。期望效应为

A．50万    								B．53万

C．56万    								D．60万

14．下列关于头脑风暴法叙述错误的是

A．及时批评别人方案意见			B．自由奔放地思考

C．提出的方案越多越好				D．在别人方案上进行改进或与之结合

15．关于邀请招标叙述正确的是

A．是一种无限竞争性招标

B．可以节省招标费用

C．适用于工期不紧迫的和保密性要求不高的工程的招标

D．限制了竞争范围，有利于公平竞争

16．一座新建工厂预计投资120万建设，实际建成耗资110万，酬金为25%，奖罚百分数为5%，按目标成本加奖罚计算完工后的成本与酬金共为

A．118.75万    								B．120万

C．120.25万    								D．140.5万

17．我国《建筑工程招标投标暂行规定》中，少数特殊工程或偏僻地区工程，投标企业不愿意投标者，可采用的承包方式是

A．指令承包    								B．委托承包

C．计划分配    								D．投标竞争

18．关于招投标的概念叙述错误的是

A．每一个招标项目只有一个标底

B．标底一般作为选定中标单位的一个重要参考指标

C．开标地点和时间由投标单位商议决定

D．开标应该在法律保障和通过公证员监督下进行

19．国内常用的招标方式不包括

A．邀请招标    								B．公开招标

C．地域性招标    							D．议标

20．网络计划按性质可划分为

A．双代号网络计划和单代号网络计划

B．肯定型网络计划和非肯定型网络计划

C．单目标网络计划和多目标网络计划

D．分级网络计划和总网络计划

第二部分   非选择题（共80分）

二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

21．土木工程的管理特性

22．工程项目管理

23．直观预测法

24．决策

25．功能评价

三、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

请在“答题卡”的试题序号后填上正确答案，错填、不填均无分。

26．德尔菲预测法的主要特点是          、            和              。

27．随机抽样的方法有               、              、              。

28．工程的招标方式有             、邀请招标、               。

29．网络图中的逻辑关系（顺序关系）分为：             、             。

四、判断改错题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上"X”，并改正错误。

30．功能分析的基本方法是针对分析对象，提出合乎逻辑的逐步深入的一连串的问题，通过对问题的解答，得出功能最佳、成本最低的方案，就是“价值”的最高结果。

31．成本加固定酬金合同，可以鼓励承包商关心降低成本，但是承包商为了尽快取得酬金，会缩短工期，所以可以发挥积极作用。

32．公开招标的优点是使招标单位有较大的选择范围，可在众多的投标单位之间选择报价合理、工期较短、信誉良好的承包商。

33．施工阶段是根据计划和设计文件的规定，制定实施方案，把人们主观设想变成客观事实，即通过一系列的建筑施工活动，生产出合格的建筑产品。

34．网络图中第一个节点叫做起点节点，意味着一项工程或任务的开始；最后一个节点叫做终点节点，意味着一项项目工程的完成。一项工程中可以有多个终点节点。

五、简答题（本大题共4小题，每小题7分，共28分）

35．简述固定资产投资的组成部分。

36．简述建筑企业管理的基本内容。

37．简述施工企业项目管理组织类型中直线模式的特点、适用范围和优缺点。

38．简述提高产品价值的具体措施。

六、论述题（本大题共1小题，12分）

39．试述路基土石方调配应遵循原则。