土木工程经济与项目管理

（课程代码08458）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．建设项目可行性研究的主要内容包括

A．投资估算	B．机会研究

C．能力规划	D．项目评估决策

2．建设项目的国民经济评价与财务评价的主要区别不包括

A．评价机构不同	B．涉及范围不同

C．价格体系不同	D．评价角度不同

3．建设项目的不确定性分析不包括

A．敏感分析	B．本息分析

C．风险分析	D．盈亏平衡分析

4．属于国民经济评价的经济参数的是

A．影子价格	B．投资回收期

C．投资利润率	D．资本金利润率

5．下列不属于铁路建筑产品特点的是

A．固定性	B．单件性

C．生产灵活性	D．实体庞大性

6．项目最主要特征是

A．明确性	B．一次性

C．全面性	D．整体性

7．简单的中小型项目，企业管理水平尚可，管理人员稳定应选择的项目管理机构模式是

A．矩阵模式	B．直线模式

C．事业部模式	D．混合工程队模式

8．关于管理机构中矩阵模式特征叙述正确的是

A．不利于信息沟通

B．适用于中小型项目

C．矩阵模式每个结合部受双重领导

D．项目经理工作没有各职能部门支持

9．工程任务来源预测属于

A．资源预测	B．建筑市场预测

C．生产能力预测	D．成本、利润预测

10．下列不属于分层抽样法的是

A．判断抽样法	B．最佳抽样法

C．比例抽样法	D．最低费用抽样法

11．建筑企业经营决策按决策程度分类有

A．长期决策和短期决策

B．战略决策和战术决策

C．单目标决策和多目标决策

D．确定型决策和非确定型决策

12．决策树法分析中，投标报价时预计项目的利润可达90万，中标的成功率为0.7。考虑到失标带来的损失额为10万，发生概率为0.3。期望效应为

A．52万	B．53万

C．56万	D．60万

13．价值工程原理中“价值”指的是

A．功能的实现程度

B．成本与功能的比值

C．产品消耗的社会必要劳动时间

D．功能与实现这个功能所消耗费用的比值

14．边设计边施工的紧急工程，或遭受地震战火等灾害破坏后需修复的工程，应采用的合同方式是

A．单价合同	B．计量估价合同

C．固定总偷合同	D．成本加酬金合同

15．下列哪一项不是单价合同承包方式？

A．按最终产品单价承包

B．按单位工程单价承包

C．按分部分项工程单价承包

D．按总价投标和决标，按单价结算工程价款承包

16．一座新建工厂预计投资100万建设，实际建成耗资95万，酬金为25%，奖罚百分数为5%，按目标成本加奖罚计算完工后的成本与酬金共为

A．118.75万	B．120.00万

C．120.25万	D．123.75万

17．关于邀请招标叙述正确的是

A．可以节省招标费用

B．是一种无限竞争性招标

C．限制了竞争范围，有利于公平竞争

D．适用于工期不紧迫的和保密性要求不高的工程的招标

18．网络计划按代号不同分为

A．分级网络计划和总网络计划

B．双代号网络计划和单代号网络计划

C．单目标网络计划和多目标网络计划

D．肯定型网络计划和非肯定型网络计划

19．网络计划的优化包括

A．工期优化、组织优化、设施优化

B．费用优化、人员优化、机械优化

C．工期优化、费用优化、资源优化

D．工期优化、费用优化、人员优化

20．工期优化的作用在于

A．寻求网络计划的最短工期

B．寻求网络计划最短工期的资源均衡

C．寻求网络计划最短工期下的费用最低

D．寻求通过压缩关键线路持续时间满足要求的工期

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

21．土木工程的管理特性

22．工程项目管理

23．确定型决策

24．寿命周期成本

25．施工纽织设计

三、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。

26．随机抽样的方法有单纯随机抽样、           、           。

27．直媚獭性主要包括           、           、           。

28．价值工程选择对象方法常用的有：           、           。

29．《建设项目施工招标文件范本》规定，我国进行国内工程项目建设施工招标的招标文件的主要内容有：           ；合同条件及合格格式；           ；投标文件和           等。

四、判断改错题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

30．抽样调查用于预测的基本步骤是：第一步，问卷没计；第二步，选择样本；第三步，统计分析；第四步，推理预测。

31．成本加浮动酬金合同，对承发包双方风险都小，不能促使承包商关心降低成本和缩短工期，但是估算预期成本较难。

32．议标又称非竞争性招标或指定性招标，这种招标方式花费时间较长，因此只有在十分必要时才采用。

33．施工组织设计是对拟建工程施工的全过程实行科学管理的重要手段，在每项工程中都具有重要的规划、组织和指导作用。

34．工序时间参数是以工序为对象计算的，包括最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间和最迟完成时间。

五、简答题：本大题共4小题，每小题7分，共28分。

35．简述固定资产投资的组成部分。

36．简述建筑企业生产的特点。

37．简述施工企业项目管理组织类型中混合工程队模式的特征、适用范围和优缺点；

38．简述价值工程的主要特点。

六、论述题：本大题共1小题，12分。

39．试述路基土石方调配应遵循的原则。